Rzeszów, dnia  28.06.2018

Zamawiający :

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1, 35 - 064 Rzeszów

NIP 8130008613

Odbiorca:

Zespół Szkolno-Przedszkolny  Nr 6  w Rzeszowie

35- 329  Rzeszów  ul. Krzyżanowskiego 24

tel.17 748 26 00,   fax  17 748 26 10

Adres  internetowy  www.zszp6.rzeszow.pl

e-mail : sekretariat @zszp6.rzeszow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy   wykonawcy

…………………………………………………………………….

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złożenia  ofert na wykonanie robót remontowych zadania pn.: „Remont korytarza segment C I piętro w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 
w Rzeszowie ”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe  w budynku Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego Nr 6

w Rzeszowie  przy  ul. Krzyżanowskiego 24 .

W zakres  realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót :

1. wymiana posadzki na korytarzu I piętra segmentu C polegająca na :

a) demontażu  istniejącej wykładziny PCV, uzupełnieniu  podłoża , gruntowaniu  emulsją  gruntującą

b) wykonaniu  warstwy  wyrównującej, wyprofilowaniu  na styku ściana –posadzka ,

c) ułożenie metodą zgrzewania  wykładziny rulonowej  z tworzyw sztucznych PVC  z wywinięciem cokolika

o  następujących parametrach :

Wykładzina zmywalna heterogeniczna

DANE TECHNICZNE

Opis: Heterogeniczna, kompaktowa wykładzina podłogowa PCV w rolkach,

antystatyczna  antypoślizgowa  o wzorze bezkierunkowym

ISO 10874 EN 685 Klasy użytkowa:

Komercyjna 34

Przemysłowa 43

Grubość całkowita   EN 428 minimum  2.00 mm

Warstwa użytkowa  EN 430  minimum  1,20 mm

Zabezpieczenie poliuretanowe TAK – wzmocnienie poliuretanem  PUR Procekt

Grupa ścieralności EN-660-1     Minimum Grupa T

Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfl s1

Właściwości antypoślizgowe                                 DIN 51130   R10

EN 13893 0.3

Kolor ; do uzgodnienia z Zamawiającym  .

Zastosowane wykładziny winny mieć atesty dopuszczające je do stosowania w szkolnictwie :

- pozytywne atesty higieniczne ,

- klasyfikacje ogniowe jako wyrób trudnozapalny

- montaż listew aluminiowych  wtopionych w progach i na styku  posadzki klatki schodowej

2. roboty malarskie na korytarzu I piętra Segment C i klatek schodowych, polegające na :

a) malowaniu farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoża,

b) malowaniu  farbą olejną  grzejników , rur co,

c) malowaniu  lamperii farbą strukturalną z przygotowaniem podłoża  i wykonaniem podkładu,

d) montażu narożników ochronnych ,

3. wykonanie gładzi gipsowej na ścianach korytarza I piętra Segment C

4.  wymiana posadzki na korytarzu  I piętra segment C polegająca na :

a) demontażu  istniejącej wykładziny PCV, uzupełnieniu  podłoża , gruntowaniu  emulsją  gruntującą

b) wykonaniu  warstwy  wyrównującej, wyprofilowaniu  na styku ściana –posadzka ,

c) ułożenie metodą zgrzewania  wykładziny rulonowej  z tworzyw sztucznych PVC  z wywinięciem cokolika  o

o parametrach jak poz.1 c) :

d) montażu listew aluminiowych  na styku z istniejącą posadzką ,

5. roboty malarskie  na korytarzu I piętra segment C polegające na :

a) malowaniu  farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoża,

b) malowaniu  farbą olejną  grzejników, rur co,

c) malowaniu lamperii farbą strukturalną z przygotowaniem podłoża  i wykonaniem podkładu.

6. obłożenie schodów i podestów  klatki  schodowej nr 1 w tym :

a) roboty przygotowawcze : skucie nierówności ,odtłuszczanie i przeszlifowanie  ,wykonanie warstwy

wyrównawczej,

b) obłożenie  stopni  i spoczników  płytkami  o wymiarach 30 x 30 cm  antypoślizgowymi  (ryflowane),

wykonanie cokolików (rodzaj i wzór dostosowany do płytek zamontowanych na parterze budynku)

c) wymiana   balustrady schodowej i okiennej ze stali nierdzewnej  wraz z pochwytem

oraz inne roboty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu  umowy zadania.

Uwaga:

- dla  zapoznania się Wykonawców   ze szczegółami  robót objętych  przedmiotem  zamówienia

Zamawiający udostępni  w uzgodnionym terminie  pomieszczenia , celem dokonania  wizji lokalnej .

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

c)   Wykonawca ,których oferty nie zostały wybrane nie może składać  roszczeń  z tytułu przygotowania i

złożenia  oferty

2. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6  w Rzeszowie,  35- 329

Rzeszów  ul.   Krzyżanowskiego 24  w terminie  do dnia 04.07.2018r. godz. 8.00

Otwarcie ofert w dniu: 04.07.2018 r  o godz. 8:30 w siedzibie ZSP Nr 6  w Rzeszowie , ul Krzyżanowskiego

24  (jadalnia szkolna).

3. Termin wykonania zamówienia :  do 17.08.2018r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty .

Ofertę należy przygotować wg załączonego wzoru ,czytelną ,podpisaną przez osobę/y  uprawnione w

dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo

do dokonywania niniejszej czynności prawnej przez osobę/y  upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :

Gmina Miasto Rzeszów Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie 35- 329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24 OFERTA na wykonanie zadania: „Remont korytarza segment C I piętro w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie ”

5. Opis kryteriów  oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny :

Cena i inne kryteria:

| Nazwa/opis kryterium | Sposób oceny kryterium (wskazać sposób przyznawania punktów np. według wzoru lub inny sposób określony obiektywnie, mierzalnie) | Znaczenie kryterium/ waga kryterium w % %=1 pkt |
| --- | --- | --- |
| cena | Cena najniższa P1= ---------------------- x 100 x 80% Cena badana | 80% |
| termin płatności faktury | 0 pkt. w przypadku terminu płatności faktury 14 dni 10pkt. w przypadku terminu płatności faktury od 15 do 21 dni 20 pkt. w przypadku terminu płatności faktury od 22 do 30 dni Liczba pkt. przyznanych badanej ofercie w tym kryterium P2 = ------------------------------------------------------------------------ x 100 x 20% Max. liczba pkt. możliwych do uzyskania w tym kryterium | 20% |

6.Osobą upoważnioną  do kontaktu z Wykonawcami  jest  P. Grażyna Preizner-Rzucidło -  Zespół Szkolno-

Przedszkolny  Nr 6  w Rzeszowie,   35- 329  Rzeszów  ul. Krzyżanowskiego 24, tel.17 748 26 00,177482605, 
e-mail: sekretariat@zszp6.rzeszow.pl

Zatwierdził:

Dorota Nowak - Maluchnik

Dyrektor ZSP-6 w Rzeszowie

6. Załączniki :

- Formularz ofertowy

- Przedmiar robót

- Projekt umowy,